DIRECTIA TEHNICĂ

Serviciul Investitii

DIRECTIA  ECONOMICĂ

Nr.80402/16.08.2016

RAPORT

pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 128/28.07.2011 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa   privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii « Amenajare partie de schi inclusiv utilitati in cadrul Complexului   Sportiv Polivalent din extravilanul municipiului Bistrita , localitatea componenta Unirea, varianta 2»

Prin Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.128/28.07.2011 s-a aprobat Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economicii pentru obiectivul de investitii « Amenajare partie de schi inclusiv utilitati in cadrul Complexului   Sportiv Polivalent din extravilanul municipiului Bistrita , localitatea componenta Unirea, varianta 2», elaborat de catre SC Centrul de Proiectari si Cadastru SA Petrosani în baza contractului de servicii nr. 2/L/22.02.2011.

Principalele obiecte care se vor executa in cadrul obiectivului sunt:

-     Ob.01. Telescaun fix cu 4 locuri;

-     Ob.02. Amenajare partie de  schi;

-     Ob.03. Instalatia pentru producerea zapezii artificiale;

-     Ob.04. Alimentare cu enegie electrica;

-     Ob.05. Cladire anexa statia plecare;

-     Ob.06. Drum acces si parcare;

-     Ob.07. Bileterie, iluminat partie.

Dupa aprobarea studiului de fezabilitate s-a elaborat proiectul tehnic si incepand din anul 2012 s-au facut demersurile legale pentru asigurarea tuturor conditiilor in vederea executiei lucrarilor ( surse de finantare, avize, acorduri, autorizatie de construire, procedura pentru atribuirea contractului de executie etc), demersuri care s-au finalizat cu incheierea contractului  de executie a obiectivului de investitii in august.2015.

Intrucat firma S.C. Centrul Profesional de Proiectari si Cadastru S.A. Petrosani, proiectantul obiectivului de investitii este radiata la data de 19.08.2015 in baza rezolutiei nr. 8675/19.08.2015 conform  informatiilor publicate  pe  portalul Ministerului Justitiei-ONRC, obligatiile si raspunderile proiectantului precum si  asistenţa tehnică nu au  mai putut fi asigurate conform conditiilor contractuale.In aceste conditii s-a incheiat contractul de asistenta tehnica nr.146/l/27.11.2015 cu SC BETA - COPS SRL Bucuresti prin care se preiau atat obligatiile si raspunderile aferente proiectantului in baza prevederilor Legii nr.10/ 1995 privind calitatea in constructii ,republicata cu modificarile ulterioare  cat si asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor.

In baza contractului de asistenta tehnica si a obligatiilor din Caietul de sarcini, anexa la contract, SC BETA- COPS SRL Bucuresti, a analizat fazele de proiectare elaborate  si a  revizuit proiectul tehnic elaborat initial.

In urma revizuirii Proiectului tehnic , rezulta modificarea unor  capacitati  prevazute in anexa cu indicatorii tehnico-economici la HCL nr. 128/28.07.2011, astfel:

- În perioada derulării lucrărilor la partia de schi s-a constatat necesitatea optimizării traseului de acces la partie si necesitatea măririi numărului de locuri de parcare pentru partie astfel încât acestea să deservească şi investiţiile viitoare din zonă,  prevazute în PUZ.De asemenea datorita terenului de fundare neadecvat, atat drumul de acces la partie cat si parcarea  auto care s-a marit la 493 de locuri, au fost relocate pe un alt amplasament la o distanta de aproximativ 256 m fata de amplasamentul initial.

- In aceste conditii , se va modifica si pozitia statiei de plecare in zona imediat invecinata cu parcarea si cu cladirea anexa, la cota 421,55 m.

- Aceasta relocare creaza posibilitatea prelungirii partiei de schi cu 251,44 m, de la 1083,56 m la 1335,0 m , aceasta avand punctul de sosire in zona statiei de plecare a telescaunului,  asigurandu-se astfel conditii optime pentru desfasurarea activitatii schiorilor începători. Din acelasi motiv se prelungeste si breteaua partiei de schi de la 369.80 m la 447.1 m.

- Prelungind partia de schi se va prelungi si traseul telescaunului pentru a ajunge la noua poziţie a stației de plecare. Astfel traseul telescaunului se prelungeste cu  220,13 m , de la 962,58 m la 1182,71 m.

- Tot ca urmare a prelungirii partiei se prelungeste si traseul retelei aferente instalatiei de zapada artificiala de la 1083,56 m la 1325 ml si se dispune executarea a 4 hidranti electranti suplimentari astfel incat sa se asigure o distributie optima a acestora pe intreg traseul partiei.

- Suprafata Cladirii anexa- Statie de plecare se modifica de la 96,6 mp la 93,85 mp.

Valoarea  obiectivului de investitii  aprobata initial ,nu se modifica .

Totodata specificam faptul ca modificarea capacitatilor in sensul de crestere in general a acestora nu va modifica nici valoarea contractului de executie lucrari.

Se prezinta mai jos situatia comparativa a valorii obiectivului de investitii si a capacitatiilor acestuia:

| INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI | APROBAŢI prin H.C.L. NR. 128/28.07.2011 | MODIFICAŢIX) |
| --- | --- | --- |
|  | Lei (cu T.V.A. 24%) | EURO ( 1 euro = 4,129 lei la data de 25.05.2011) | Lei ( fara TVA) | EURO ( 1 euro = 4,458 lei la data de 16.08.2016) |
| Valoarea totala a investitiei | 32.240.000 | 7.808.000 | 26.000.000,00 | 5.832.211,75 |
| din care C+M | 16.795.000 | 4.067.000 | 13.544.354,84 | 3.038.213,29 |
| CAPACITATI: |  |  |
| Telescaun fix | 962,58 m | 1.182,71 m |
| Pârtii: - partie telescaun - bretea | 1083,56 m | 1.335,00 m |
|  | 369,80 m | 447,10 m |
| Instalatie Zapada Artificiala: -lac acumulare -retea conducte de presiune -tunuri de zapada - debit 6.7 l/s |  |  |
|  | 5.000,00 mc | 4.800,00 mc |
|  | 1.083,56 m | 1.325,00 m |
|  | 4 buc. | 4 buc |
| Sd Cladire anexa statie de plecare | 96,60 mp | 93,85 mp |

X) Intrucat modificarea de TVA se efectueaza ca urmare a modificarilor legislative , la indicatorii modificati valoarea  obiectivului de investitii se prezinta la valoare fara TVA,  ( la valoarea totala aprobata cu TVA de 24% in suma de 32.240.000 lei ,  corespunde valoarea de 26.000.000 lei fara TVA iar la valoarea de C+M aprobata cu TVA de 24% in suma de 16.795.000 lei ,  corespunde valoarea de 13.544.354,84 lei fara TVA).

Avand in vedere prevederile art.44 alin.1 si alin.4 din  Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si disp.art.36(2) lit.”b”, art.36(4) lit.”d”, art.45 alin.(2) lit.”e” si art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sustinem si propunem aprobarea modificarii anexei la Hotărârea nr. 128/28.07.2011 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa   privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii « Amenajare partie de schi inclusiv utilitati in cadrul Complexului   Sportiv Polivalent din extravilanul municipiului Bistrita , localitatea componenta Unirea, varianta 2»

DIRECTOR EXECUTIV  D.T.,                                    DIRECTOR EXECUTIV  D.E.,

FECHETE VALENTINA                                                  SCURTU NICOLAE

SEF SERVICIU INVESTITII,

BRETFELEAN NICOLETA

ND/2ex.